21 апреля 2017 года

Председателем слушания назначается Председатель Правления – Каримбаев М.И.

Секретарем назначается – ведущий экономист отдела экономики и тарифов Сагиданова С.К. - для ведения протокола слушания.

Цель:  Отчет о деятельности субъекта естественной монополии

АО «Кызылординская распределительная электросетевая

компания» по услугам передачи и распределения

электроэнергии перед потребителями и иными

заинтересованными лицами за 2016 год

П О В Е С Т К А  Д Н Я:

1. Выступление Председателя Правления – Каримбаева М.И. с отчетом о деятельности субъекта естественных монополий АО «КРЭК» по услугам передачи и распределения электроэнергии перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2016 год.

2. Вопросы к докладчику АО «КРЭК».

3. Выступление потребителей, участников слушания.

4. Подведение итогов  и закрытие слушания.

Отчет о деятельности

АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания»

за 2016 год

Руководствуясь «Правилами проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами», АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания» проводит отчет о деятельности за 2016 год.

1. Введение  (слайд-2)

АО «КРЭК» является региональной электросетевой компанией,  основной деятельностью компании является предоставление услуг по передаче и распределению электрической энергии по Кызылординской области.

В соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области (далее- Департамент) от 04.12.2014г. №24-ОД АО «Кызылординская РЭК» включена в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополии по Кызылординской области.

Постановлением Акима Кызылординской области №105 от 04.10.2008г. 100% акций компании были выкуплены в государственную собственность. Учредителем АО «Кызылординская РЭК» является: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства по Кызылординской области».

1. Характеристика предприятия (слайд-3) ПТС

Общая протяженность ВЛ и КЛ, находящихся в эксплуатации предприятия составляет 9 338,19 км., из которых:

ВЛ-110 кВ составляют – 833,2 км;

ВЛ-35 кВ составляют – 2 549,45 км;

ВЛ-0,4/10 кВ составляют – 5836,75 км;

КЛ-0,4/10 кВ кабельные линии составляют – 118,79 км.

Количество трансформаторных подстанций напряжением 35 кВ и выше составляет всего 117 ед., ТП и КТП-10/0,4 кВ – 1511 ед.

В настоящее время в АО «КРЭК» эксплуатируется 74 % линий электропередач всех напряжений с предельным сроком эксплуатации и 75 % трансформаторных подстанций, которые  введены в эксплуатацию более 30 лет назад, хотя срок службы трансформаторов и электрооборудования подстанций составляет  25 лет.

СВЕДЕНИЯ

о протяженности линии электрических передач  АО «КРЭК»

по продолжительности эксплуатации (слайд 4)

| ЛЭП по напряжениям | Протяженность ЛЭП по количеству лет эксплуатации, км. |  |  |  |  |  | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-10 | 11-20 | 21-25 | 26-30 | св. 30 | Итого |  |
| ВЛ-110 кВ | - | 12 | 228,9 | 277,8 | 314,5 | 833,2 | 71 |
| ВЛ-35 кВ | 67,4 | 20,3 | 452,55 | 598,9 | 1410,3 | 2 549,45 | 78 |
| ВЛ-6 и 10 кВ | 195,6 | 142,27 | 550,08 | 672,04 | 1147,83 | 2707,8 | 67 |
| ВЛ-0,4 кВ | 240,95 | 85,36 | 381,79 | 522,76 | 1898,09 | 3128,95 | 77 |
| КЛ-6/10 кВ | 0,61 | 8,24 | 14,91 | 10,51 | 50,54 | 84,81 | 72 |
| КЛ-0,4 кВ | 2,46 | 20,63 | 4,32 | 6,57 | - | 33,98 | 19 |
| Всего | 507,02 | 288,8 | 1632,55 | 2088,58 | 4821,26 | 9 338,19 | 74 |

Как видно на (слайде 4)

6909,84 км из всего 9 338,19 км линий электропередачи построены более 25 лет назад.  Износ электрических сетей АО «КРЭК» составляет 74%, при сроке службы их 20-25 лет.

СВЕДЕНИЯ

о протяженности линии электрических передач  АО «КРЭК»

Как видно на (слайде 5)

ВЛ-110 кВ - составляет 9% от общей протяженности электрических сетей, ВЛ-35 кВ - 27%, ВЛ-6 и 10 кВ - 29%, ВЛ-0,4 кВ-34%, КЛ-6/10 кВ -0,9%, КЛ-0,4 кВ -0,4%. Неудовлетворительное техническое состояние электрических сетей, приводит к частым отказам и отключениям, к большим потерям электроэнергии

СВЕДЕНИЯ

о наличии трансформаторных подстанции АО «КРЭК» (слайд 6)

| ПС по напряжениям | Количество ПС по продолжительности эксплуатации в годах, ед. |  |  |  |  |  | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-10 | 11-20 | 21-25 | 26-30 | св. 30 | Итого |  |
| ПС-220 кВ | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 50 |
| ПС-110 кВ | 2 |  | 2 |  | 3 | 7 | 43 |
| ПС-35/10(6) кВ | 8 | 7 | 11 | 18 | 64 | 108 | 76 |
| ПС-10/0,4 кВ | 99 | 98 | 179 | 307 | 828 | 1511 | 75 |
| Всего | 110 | 105 | 192 | 325 | 896 | 1628 | 75 |

Как видно на (слайде 6)

1 221 единиц  трансформаторных подстанций из всех 1628 построены более 25 лет назад. Износ подстанций составляет 75%, при сроке службы их 20-25 лет.

На (слайде 7) показаны наличие трансформаторных подстанции АО«КРЭК» в % соотношении

- ПС-220 кВ составляет - 0,1%;

- ПС-110 кВ - 0,4%;

- ПС-35/10 (6) кВ - 6,6%;

- ПС-10/0,4 кВ - 93%

В 2016 году для повышения надежности электроснабжения  потребителей электроэнергии Аральского, Казалинского районов и улучшения технического состояния проведены работы по  реконструкции ПС-110/35/10 кВ «Аральск» и ПС-110/35/10кВ «Новоказалинск».

Большие проблемы характерны для ЛЭП 0,4 кВ. Как правило, сечение проводов на воздушных линиях электропередачи, напряжением 0,4 кВ не соответствует существующим нагрузкам, что ведет к значительным потерям электроэнергии.

Дополнительно к наличию в сетях АО «КРЭК» значительной доли физически и морального устаревшего оборудования следует отнести также пониженный класс точности измерительных систем - трансформаторов тока и трансформаторов напряжения на ПС-110/35 кВ, что из-за большой погрешности измерений, ведет к значительным потерям электроэнергии.

- У многих потребителей, в настоящее время, имеет место пониженный коэффициент реактивной мощности, что ведет к потерям электроэнергии и снижению качества электроэнергии в электрических сетях.

2. Предельный уровень тарифа на 2016-2020 г.г. на услуги по передаче и распределению электрической энергии АО “КРЭК” (слайд-8)

Согласно приказа от 15.12.2015 года №181-ОД, Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее – ДКРЕМиЗК МНЭ РК) по Кызылординской области с 1 февраля 2016 года был введен предельный уровень тарифа на 2016-2020 г.г. на услуги по передаче и распределению электрической энергии в размере 4,93 тенге за 1 кВт*час (без НДС).

В связи с неисполнением инвестиционной программы 2015 года, согласно приказа от 02.06.2016 года №55-ОД ДКРЕМиЗК МНЭ РК по Кызылординской области с 1 июля 2016 года был введен временный компенсирующий тариф со снижением на 1,4 % в размере 4,86 тенге за 1 кВт*час (без НДС).

Структура утвержденного тарифа на 2016г. на услуги по передаче и распределению электрической энергии АО “КРЭК” в размере 4,28  тенге за 1 кВт*час без учета НДС показана на (слайде 9).

Как видно из слайда, удельный вес материальных затрат на оказание услуг на передачу электрической энергии составляют 4% от утвержденного тарифа.

Удельный вес затрат на ремонтные работы составляют 7%, на расходы на оплату труда составляют 34 %, на налоги – 5 %, на затраты, связанные с компенсацией потерь-38%, расходы на выплату вознаграждения- 8%, на услуги сторонних организаций – 4%. Амортизационные отчисления основных средств и прибыль в тарифе не предусмотрены.

3. Основные финансово-экономические показатели деятельности

АО «КРЭК» за отчетный период показаны на (слайде-10)

Общий доход АО «КРЭК» за 2016г. составил 4 543,6 млн.тенге, в том числе:

-	доход от основной деятельности – 3 305,6 млн.тенге;

-	доход от неосновной деятельности – 1 238 млн.тенге:

Общий расход АО «КРЭК» за 2016 г. составил 4 763 млн.тенге, в том числе:

-	расход от основной деятельности – 3 684 млн.тенге;

-	расход от неосновной деятельности – 1 079 млн.тенге.

При этом финансовый результат в целом по АО «КРЭК» за 2016г. отрицательный, образовался убыток в размере 219,5 млн.тенге, в том числе от основной деятельности убыток в размере 378,4 млн. тенге, от неосновной деятельности прибыль в размере 159 млн.тенге.

На убыток по основной деятельности компании повлияли  дополнительные затраты неучтенные в структуре тарифа:

- на покупку  электроэнергии на возмещение сверхнормативных потерь;

- штрафы, пени и госпошлины в бюджет за несвоевременную оплату налогов и др.

На образование прибыли  от неосновной деятельности повлияли доходы от выполнения строительно-монтажных работ, от работ по техническому обслуживанию энергообъектов, проф.испытания, аренды нежилого помещения, подключение по заявкам потребителей и др.

4. Структура дебиторской и кредиторской задолженности АО «КРЭК»

по состоянию на 31.12.2016г. показана на (слайде-11)

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016г. составила 381 млн.тенге, которая  преимущественно состоит из задолженности за транзит ЭСО, в том числе ТОО «Шиели Жарыгы» - 107,5 млн.тенге, ДТОО «Энергосервис» - 116 млн. тенге, ТОО «Даулетэнерго» - 62 млн. тенге, ТОО  «Темиржолэнерго» 10,5 млн.тенге, ГКП на ПХВ «Кызылорда Су Жуйеси» - 44 млн. тенге, и др.

Кредиторская задолженность  составила 571 млн.тенге,   задолженность перед поставщиками за электроэнергию и транзит «КЕГОК» на сумму 268 млн.тенге, долги за оборудование, материалы, услуги и др. на сумму 303 млн.тенге.

Наличие задолженности в совокупности негативно влияет на хозяйственную деятельность Компании, это отсутствие оборотных средств для своевременной оплаты за оказание услуг и поставку материалов и оборудования.

5.  Динамика объёмов транзита электроэнергии за период с 2014 по 2016 г.г.  показана на (слайде - 12)

В 2014 году объем реализации составил 657 млн. кВт*час, прирост объемов передачи составил 7% к 2013 году;

- в 2015 году объем  реализации составил 670,2 млн. кВт*час, прирост объемов передачи составил 2%  к  2014 году.

- в 2016 году объем  реализации составил 695 млн. кВт*час, прирост объемов передачи составил 3,7%  к  2015 году.

При плановом объеме реализации услуг по транзиту электроэнергии 666,2 млн.кВт*час, утвержденному в тарифе 2016 года, фактическая реализация составила 695 млн.кВт*час, что составило 104% от плана. Потребителями услуг являются сбытовые компании (всего 6 ЭСО – c удельным весом 96% при объеме транзита – 668 млн.кВт*час) и прямые потребители (3 субъекта с удельным весом 4% – 27 млн.кВт*час) (слайд 13 и 14).

Структура транзита электроэнергии

по ЭСО и прямым потребителям за 2016 год

| № п/п | Наименование ЭСО и прямых потребителей | Ед.изм | Объём реализации за 2016 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО "Даулетэнерго" | млн.кВт*час | 101,8 | 15% |
| 2 | ТОО "Шиели -Жарыгы" | млн.кВт*час | 193,3 | 28% |
| 3 | ДТОО "Энергосервис" | млн.кВт*час | 346 | 50% |
| 4 | ТОО "Темиржолэнерго" | млн.кВт*час | 21,4 | 3% |
| 5 | АО"Национальная компания"Казахстан теміржолэнерго" | млн.кВт*час | 4,9 | 1 % |
| 6 | ТОО "Мангыстауэнерго" | млн.кВт*час | 0,9 | 0,1 % |
| 7 | ГКП "Су-жуйеси" | млн.кВт*час | 12,9 | 2% |
| 8 | ГКП "КТЭЦ" | млн.кВт*час | 13,7 | 2% |
| 9 | ФЮМЭС | млн.кВт*час | 0,004 | 0,001% |
|  | Всего: | млн.кВт*час | 695 | 100 |

7. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (слайд - 15)

С потребителями услуг работа производится согласно заключенных договоров на оказание услуг по передаче и распределению электроэнергии приведенные в соответствие с Типовым договором, при изменении тарифов информация своевременно доводится до потребителей услуг.

В условиях рыночной экономики АО «КРЭК» реализуется программа повышения эффективности управления энергопотреблением. Одним из направлений решения данной задачи является обеспечение достоверного контроля и учета электроэнергии.

В целях стабильного и качественного обеспечения передачи и распределения электрической энергии потребителям, повышения энергоэффективности и снижения коммерческих потерь электроэнергии, с 2015 года  по Кызылординской области внедрена и действует технологически прогрессивная биллинговая система учёта электроэнергии, основной целью которой является обеспечение точного учета и соответственно оплаты за электроэнергию.

Динамика коммерческих потерь электроэнергии за 2015-2016г.г.

(На слайде 16)

В результате проводимой организационно-технической работы в 2016 году сверхнормативные потери составили 17,6 млн.кВт*час или 2,07%, что на 21,3 млн.кВт*час или на 2,57% меньше, по сравнению с 2015 годом. (наблюдаем динамику снижения сверхнормативных потерь по всем РЭСам со сравнению с 2015 годом). При этом, в 2016 году затраты на покупку сверхнормативных потерь составили 172 млн.тенге, что в 2 раза ниже по сравнению с 2015 годом, где затраты  составляли 345,2 млн.тенге.

Что касается качества предоставляемых услуг потребителям:

Аварийные отключения со стороны «АО «КРЭК» производились только в случаях погодных условий.

В 2016 году сохраняется надежность работы, а также технические возможности энергосистемы по увеличению транзита и бесперебойному обеспечению электроэнергией потребителей области. В 2016 году, количество аварийных отключений по сравнению с 2015 годом снизились на 75 случаев, из них 2 степени на 15 случаев.

На слайде 17-18 показано постатейное исполнение тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии  за 2016 год.

По итогам 2016г., при объеме услуг  695 млн.кВт*час, фактический доход от основного вида деятельности - передачи и распределения электроэнергии сложился в размере 3 305,6 млн.тенге, что на 16% выше, уровня утвержденного в тарифе на 2016 год. С 1 июля 2016 г. введен компенсирующий тариф со снижением на 1,4% в размере 4,86 тенге. При этом средневзвешенный тариф - по итогам отчетного года  сложился в размере  4,76 тенге (с учетом недовозмещенного дохода потребителям 4,66 тенге), при утвержденном ДКРЕМиЗК тарифе = 4,93 тенге за 1 кВт*час (без НДС).

| № п/п | Наименование показатели | Ед изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете(с учетом корректировок, согласно приказа №168-ОД от 23.12.16 г.) | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем услуг по передаче и распределению электроэнергии | млн.кВт*час | 666 | 695 | 104% |
| 2 | Доход от основной деятельности | млн.тенге | 2 853 | 3 305,6 | 116% |
| 3 | Тариф за 1 кВт*час | тенге/ кВт*час | 4,93 | 4,76 | 96 % |
| 4 | Затраты на производство товаров и предоставление услуг | млн.тенге | 364 | 1 127 | в 3 раза |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 4.1 | Материальные затраты | млн.тенге | 126 | 152 | 120% |
| 4.2 | Амортизация | млн.тенге | 0 | 687 |  |
| 4.3 | Затраты на ремонт, всего | млн.тенге | 211 | 207,5 | 98% |
|  | в т.ч. текущий ремонт | млн.тенге | 24 | 23,5 | 98% |
|  | капитальный ремонт | млн.тенге | 187 | 184 | 98% |
| 4.4 | Услуги сторонних организаций производственного характера | млн.тенге | 27 | 81 | в 3 раза |
| 5 | Фонд оплаты труда работников | млн.тенге | 975 | 956 | 98% |
| 6 | Налоги | млн.тенге | 141,7 | 81,9 | 58 % |
| 7 | Затраты, связанные с компенсацией потерь | млн.тенге | 1 085 | 1 181 | 109% |
| 8 | Расходы на выплату вознаграждения | млн.тенге | 233,2 | 21,7 | 100% (с учетом РСОД) |
| 9 | Всего затрат на предоставление услуг | млн.тенге | 2852,7 | 3 447 | 121 % |
| 10 | Прибыль (убыток) | млн.тенге | 0,00 | -141,5 |  |
| 11 | Фактические затраты, не включаемые в тарифную смету по "Особому порядку" | млн.тенге | 0 | 236,9 |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |
| 1 | Среднесписочная численность персонала, всего | человек | 916 | 921 |  |
| 2 | Среднемесячная зарплата работников | тенге | 82 523 | 80 616 |  |
| 3 | Инвестиционная программа | млн.тенге | 0 | 0 |  |

В 2016 году по сравнению с планом, затраты на производство товаров и предоставление услуг были увеличены в 3 раза, по следующим причинам:

- в утвержденной тарифной смете не были предусмотрены расходы на амортизацию, фактически в 2016 г. амортизация ОС  составила 687 млн.тенге;

- в 3 раза были увеличены расходы на услуги   сторонних организаций производственного характера, которые были необходимы для бесперебойной и качественной работы компании, при плане 27 млн. тенге, расходы составили 81 млн. тенге.

Затраты на ремонт  при плане 211 млн.тенге составили 207,5 млн тенге, или 98 %. Расходы на оплату труда работников при плане 975 млн.тенге составили 955 млн.тенге, или 98 %, при фактической численности работников 921 человек,  среднемесячная зарплата работников составила 80 616 тенге.   Статья «Налоги» - в целом выполнена на сумму 81,87 млн.тенге или на 58 %, неосвоение статьи образовалось из-за уменьшения налога на имущество, в 2014-2015 г.г. на баланс АО "КРЭК" не были переданы объекты (ОС) от ГУ "Управления Энергетики и ЖКХ Кызылординской области" на запланированную сумму в размере  1 154,9 млн.тенге, также не выполнена ИП за 2015 год, которые были учтены при расчете налога на имущество в тарифе.

Затраты связанные с компенсацией потерь при плане 1 085 млн.тенге составили 1 181 млн.тенге, или 109 %.

По плану, расходы на выплату вознаграждения составляют 233,2 млн. тенге, компания оплатила по счетам проценты по кредитам на сумму 21,7 млн.тенге. Согласно Раздела 5.07 Кредитного договора, АО «КРЭК» открыло и поддерживает Резервный счет обслуживания долга, открытый в Тенге в коммерческом банке РК, приемлемом для ЕБРР. 08 ноября 2016 года в Сбербанке был открыт РСОД (резервный счет обслуживания долга), компания накопила на РСОД сумму в размере 212,4 млн. тенге. В итоге статья «расходы на выплату вознаграждения» выполнена на 100 %.

Всего затраты на предоставление услуг составили 3 447 млн.тенге или 121 % за счет дополнительных затрат. При этом убыток составил  141,5 млн.тенге. Фактические затраты, не включаемые в тарифную смету по "Особому порядку" – куда входят расходы на покупку сверхнормативных потерь, штрафы, пени, госпошлины в бюджет составили 236,9 млн.тенге.

В связи с корректировкой Инвестиционной программы 2016-2020 г.г. выполнение инвестпрограммы переносится на 2017-2020 г.г.

8. Выполнение согласованного с Уполномоченным органом капитального и текущего ремонтов за 2016г. (слайд-19)

Компанией были запланированы ремонтные работы на сумму 211,25 млн.тенге, в том числе капитальный ремонт на 187,15 млн.тенге, текущий ремонт на 24,1 млн.тенге. Фактически капитальный ремонт произведен на сумму 183,75 млн.тенге или на 98 %, а текущий ремонт выполнен на сумму 23,6 млн. тенге или на 98%.

| № п/п | Наименование | План |  | Факт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | км | млн.тенге | км | млн.тенге |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-35 кВ | 415,8 | 15,78 | 415,8 | 15,2 |
| 2 | ВЛ-10 кВ | 176,7 | 45,14 | 176,7 | 45,8 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ | 181,1 | 33,4 | 181,1 | 33,05 |
| 4 | КЛ-10/0,4 кВ | 7,39 | 6,97 | 7,39 | 6,7 |
| 5 | ПС,ТП,КТП (Н)-10/0,4 кВ | 102 | 72,62 | 102 | 69,64 |
| 6 | Здание | 2 | 13,23 | 2 | 13,36 |
|  | Итого: |  | 187, 14 |  | 183,75 |
|  | Текущий ремонт |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-110/35 кВ | 163,8 | 0,45 | 163,8 | 0,45 |
| 2 | ВЛ-10 кВ | 264,2 | 10,74 | 264,2 |  |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ | 283,7 | 9,21 | 283,7 | 9,32 |
| 4 | ПС,ТП,КТП (Н)-10/0,4 кВ | 111 | 3,7 | 111 | 3,3 |
|  | Итого: |  | 24, 1 |  | 23, 57 |

9. Потери электрической энергии АО «КРЭК» (слайде-20)

Общие потери электрической энергии за 2014 год составили 20,5 % , из-них нормативные потери составили 15,7 %, коммерческие потери составили 4,82 % .

Общие потери электрической энергии за 2015 год составили 19,3 % , из-них нормативные потери составили 14,62 %, коммерческие потери составили 4,64 %.

Общие потери электрической энергии за 2016 год составили 17,5 % , из-них нормативные потери составили 15,41%, коммерческие потери составили 2,07 % .

Тем самым компания несет дополнительные расходы на компенсацию коммерческих потерь:

в 2014 году – 289,2 млн.тенге, с учетом НДС 323,9 млн.тенге;

в 2015 году – 308,2 млн.тенге, с учетом НДС 345,2 млн.тенге.

в 2016 году – 153,7 млн. тенге, с учетом НДС 172 млн.тенге;

В 2016 году покупку электроэнергии на компенсацию нормативных потерь в сетях, АО «КРЭК» осуществлял у генераторов ГКП «КТЭЦ», Жамбылская ГРЭС, Экибастузская ГРЭС-1, АО Станция "ЭГРЭС-2", ТОО «СКЗ-U». АО "ЕЭК".

10. Динамика тарифов по энергоисточникам за период с 2014 по 2016 года показана на (слайд-21)

Основным поставщиком с удельным весом 54% является ГКП «КТЭЦ».

11. Исполнение Инвестиционной программы на 2016 год
 «Реконструкция и модернизация электрических сетей напряжением 10/0,4 кВ на 2016-2020 годы» (слайд 22)

Приказом ДКРЕМиЗК от 28.09.2015 года №143-ОД утверждена инвестиционная программа «Реконструкция и модернизация электрических сетей напряжением 10/0,4 кВ АО «КРЭК» на 2016-2020 г.г.» на сумму 4 017 857 тыс.тенге без учета НДС. Источником финансирования являются заемные средства ЕБР.

Ввиду некомпетентности и ненадлежащего качества предоставленных услуг по договору №32671/JPNS-2015-11-01 от 27.01.2016г., АО "КРЭК" вынуждено было выразить свое намерение расторгнуть договор с компанией Fichtner GmbH & Co.KG, являющейся консультантом по программе "Содействие в реализации Проекта", в обязанности которого входит помощь  в разработке тендерной документации и проведении торгов согласно Правилам и принципов Закупок товаров, работ и услуг ЕБРР. В настоящее время договор расторгнут. Данное обстоятельство является основной причиной задержки и отставания  в сроках реализации Проекта, в связи с чем ,письмом ,полученным от ЕБРР №1578/А  от 16.09.2016г. были внесены изменения  в План Закупок - Дополнение 3  к Кредитному Договору №46770 от 18.12.2014 года.

Таким образом, из-за переноса сроков реализации проекта АО "КРЭК" не имело возможности начать исполнение Утвержденной Инвестиционной программы за 2016 год.

12. О перспективах деятельности предприятия в 2017г. (в т.ч. возможных изменения тарифа на услуги по передаче и распределению электрической энергии).

Приказом ДКРЕМиЗК от 15.12.2015 г. №181-ОД, утвержден предельный уровень тарифа на долгосрочный период 2016-2020 годы на услуги по передаче и распределению электрической энергии АО «КРЭК» в размере 4,93 тенге за 1 кВт*час (без НДС), с вводом в действия с 1 февраля 2016 года.

При этом доход на 2017 год за минусом недовозмещенного ущерба потребителям 3048 млн.тенге, расход составит 3 113 млн.тенге. Утвержденный в тарифной смете объем передачи электроэнергии по сетям АО «КРЭК» на 2017 г. составляет 675,7 млн.кВт*час. Нормативные потери утверждены в размере 121,3 млн.кВт*час или 15,2%.

На 2017 год запланировано выполнение капитального ремонта воздушных линий электропередачи всех напряжений  – 900 км и ПС,ТП,КТП(Н) –70шт. на общую сумму 209,7 млн.тенге. Текущий ремонт воздушных линий всех напряжений –646,4 км, ПС,ТП,КТП(Н)-101 шт. на общую сумму 26,4 млн.тенге.

Из-за переноса сроков реализации проекта АО "КРЭК" не имело возможности начать исполнение Утвержденной Инвестиционной программы за 2016 год.

АО "КРЭК" выполнило корректировку инвестиционной программы на 2016-2020годы.

Скорректированная инвестиционная программа «Реконструкция и модернизация  электрических сетей напряжением 10/0,4 кВ» на 2016-2020годы утверждена Уполномоченным органом – Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Кызылординской области от 29.11.2016г. №157-ОД и согласована с Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области от 30.11.2016г. №05-10/3017 на сумму

4 017,8 млн.тенге без учета НДС.

В связи с увеличением цены на покупную электроэнергию от ГКП на ПХВ «КТЭЦ» с 1 апреля 2017г. и ТОО «СКЗ-U» с 01.01.2016 г., АО «КРЭК» во исполнение пп.1-3 п.1 ст.6 Закона РК «О естественных монополиях» (далее – Закон), а также гл.2, п.13 «Правил утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий» письмом от 28.03.2017 г. №558/07 предоставил в ДКРЕМиЗК заявку на утверждение предельного уровня тарифа в качестве чрезвычайной регулирующей меры по передаче и распределению электрической энергии на период 2016-2020 годы. В настоящее время заявка принята к рассмотрению (письмо ДКРЕМиЗК от 04.04.2017 г. №05-12/662), ожидается изменение предельного уровня тарифа   по передаче и распределению электрической энергии.

Инвестиционная программа АО «КРЭК» на 2016-2020 г.  по кредитному договору ЕБРР. (Слайд 23)

Реконструкция и модернизация электрических сетей АО «КРЭК» на 2016-2020 годы будет производиться за счет заемных средств ЕБРР. В целях модернизации Кызылординской распределительной электросетевой системы 18.12.2014 года был заключен кредитный договор между АО «КРЭК» и Европейским Банком Реконструкции и Развития.

Проект «Модернизация Кызылординской распределительной электросетевой системы», включает в себя:

- модернизацию распределительных сетей низкого и среднего напряжения;

- поставка и установка современных приборов учета электроэнергии на подстанциях и подключение к  АСКУЭ в г.Кызылорда.

.

Цели и задачи инвестиционной программы (слайд24)

Основной целью Инвестиционной программы является

- снижение потерь электроэнергии в сетях 10/0,4 кВ;

- обновление изношенного оборудования;

- снижение аварийности в электрических сетях;

- обеспечение качественной электроэнергией потребителей;

- уменьшение затрат, связанных с ремонтно-эксплуатационным обслуживанием электрических сетей и оборудования.

Основными задачами инвестиционной программы по модернизации электрических сетей города Кызылорда являются:

- Повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии

города Кызылорда.

2. Улучшение качества электроэнергии;

3. Снижение затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание;

4. Снижение технических потерь электроэнергии.

5. Снижение коммерческих потерь (воровства электроэнергии)

Экономическая эффективность Инвестиционной программы (слайд 26)

Результат реализации инвестиционной программы «Модернизация Кызылординской распределительной электросетевой системы»:

- снижение потерь электроэнергии в сетях 10/0,4 кВ на 2%

(на 36,3 млн.кВт*ч.);

- снижение физического износа электрических сетей на 9%.

- обеспечение качественной электроэнергией потребителей

Реализация мероприятий инвестиционной программы позволит своевременно обеспечить обновление линий электропередач, замена электрического оборудования подстанций, восстановление сооружений электрических сетей , предусмотренных нормами технической эксплуатации и надежное снабжение электроэнергией потребителей Кызылординской области.

Реализация проекта Инвестиционной программы позволит снизить износ электрических сетей, сократить расходы на устранение последствий аварийных ситуаций и отказов в работе электроустановок.

Все это позволит существенно повысить надежность электроснабжения, повысить качество электроэнергии, снизить потери электроэнергии, обеспечить бесперебойное и качественное электроснабжение потребителей электроэнергии.

Спасибо за внимание!